教育培训学院（继续教育学院）

毕 业 论 文（设计）开 题 报 告{{beginReport}}

| 题 目 | 基于Spring Boot的医院信息管理系统的设计与实现 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学生姓名 |  | 专业班级 |  |
| 指导教师 |  | 职称 |  |
| 国内外研究现状 | 随着医疗行业信息化建设持续推进，医院信息系统（HIS）、电子病历（EMR）及预约挂号平台在大型医院已较为成熟，能够在一定程度上提升门诊效率与管理规范性。与此同时，中小型医院或基层医疗机构在系统集成、流程闭环与数据共享方面仍存在不足，常见问题包括：预约与排班信息分散、病历与处方记录不统一、药品库存与用药记录联动不强、角色权限与安全机制不完善等。 在技术实现层面，Java Web 体系因其成熟稳定、生态完善而被广泛用于信息管理类系统，结合MySQL等关系型数据库能够快速完成业务数据建模与持久化；前端组件化框架与UI库的普及也提升了系统易用性与交互体验。因此，围绕门诊业务流程构建一套覆盖预约—就诊—处方—药品库存的轻量化管理系统，具有较强的实践价值。 |  |  |
| 设计思想及准备 | 总体采用B/S架构与分层设计思想，按“表示层（前端）—控制层（Spring MVC）—业务层（Spring Service）—数据访问层（MyBatis）”组织代码，以模块化方式实现用户、患者、预约挂号、就诊记录、药品、科室与处方等功能。 准备工作包括：查阅HIS/预约挂号与医疗信息化相关资料，梳理业务流程与数据流；搭建开发环境并完成原型页面与数据库E-R建模；确定关键规则（排班冲突校验、预约名额控制、处方与库存联动、权限边界等），为后续编码与测试奠定基础。 |  |  |
| 拟解决的主要问题 | （1）多角色与权限边界：管理员、医生、患者在功能访问与数据操作上需严格区分。 （2）排班与预约冲突控制：同一医生同一时间段避免重复排班/重复预约，支持名额限制与状态管理。 （3）就诊记录与处方闭环：实现诊断、检查、处方开具及处方明细管理，形成可追溯链路。 （4）药品库存联动：处方开具时进行库存校验并记录用药信息，保障数据一致性。 （5）系统安全与数据可靠性：实现JWT认证、密码加密存储等基础安全机制，降低数据泄露与越权风险。 |  |  |
| 拟研究的主要内容 | （1）需求分析：梳理业务流程与角色权限，形成用例与功能清单。 （2）总体设计：系统架构设计、模块划分、接口与权限策略设计。 （3）数据库设计：E-R建模与表结构设计，完成数据字典。 （4）功能实现：实现用户登录/权限、患者管理、医生与科室管理、排班与预约、就诊记录、处方及处方明细、药品与库存管理等。 （5）系统测试：功能测试与关键业务流程联调，形成测试记录与运行截图；分析不足并提出改进方向。 |  |  |
| 进度安排 | 第1-2周：查阅文献与同类系统资料，明确需求与功能范围，完成开题报告。 第3-4周：完成总体架构设计与数据库E-R建模，确定主要表结构与接口规范。 第5-8周：完成核心功能模块编码实现（用户/权限、患者、科室/医生、排班/预约）。 第9-10周：完善就诊记录、处方与药品库存联动等业务闭环功能。 第11-12周：系统集成测试，修复缺陷，优化交互与安全细节。 第13-14周：整理设计文档与测试材料，撰写论文初稿。 第15周：论文修改完善，准备答辩材料。 第16周：论文定稿与答辩。 |  |  |
| 指导教师意见 | {{teacherComments}} {{teacherSignYear}}年 {{teacherSignMoon}} 月 {{teacherSignDay}}日 |  |  |

注：本表由学生填写，指导教师审核